## Slide 1
数据组KPI项目Q1总结Q2工作规划
2019年4月
技术架构部数据组

## Slide 2
2.2重点项目设置说明 - 数据化能力支撑
1.元数据管理项目
项目目标：上线元数据管理系统，完成元数据信息整理，实现表/字段/指标口径含义描述清晰完整，更新及时
时间计划：Q1确定技术方案，Q2实现系统上线，Q3-Q4优化
验收标准：1)按时系统上线；2)表/字段/指标口径含义描述清晰完整，可及时更新；3)系统稳定运行；
3.报表精简项目
项目目标：对现有报表进行整理分析，统一报表指标口径，整合精简报表数量
时间计划：Q1确定方案，Q2-Q4分阶段进行
验收标准：1)核心指标口径统一；2)完成现有报表整合优化和数量精简; 3)提供自助分析能力；
2.用户信息采集项目
项目目标：实现用户行为、设备信息数据收集、存储，提供平台化分析工具
时间计划：Q2一期采集存储上线，Q3二期提供平台化分析工具，Q4优化
验收标准：1)按时系统上线；2)实现项目目标；3)系统稳定运行；

## Slide 3
第二部分 Q2工作规划
第一部分 Q1工作总结
元数据管理项目
用户信息采集项目
报表精简项目
元数据管理项目
用户信息采集项目
报表精简项目

## Slide 4
1 Q1
1.元数据管理项目
确定技术方案；
2.用户信息采集项目
确定技术方案;
基本确定埋点格式，待沟通；
迁移Canal与Dispatch平台，完成Canal与Dispatch的集群化改造；
核心实时计算模型完成50%；
3.报表精简项目
完成友信普惠管理报表上线，统一销售，逾期相关指标定义及计算规则
完成管理口径指标定义及指标计算逻辑文档编写
下线贷后管理相关报表，由原来97张报表梳理至36张报表

## Slide 5
第二部分 Q2工作规划
第一部分 Q1工作总结
元数据管理项目
用户信息采集项目
报表精简项目
元数据管理项目
用户信息采集项目
报表精简项目

## Slide 6
1 Q2
1.元数据管理项目
录入主要数据库数据表，实现表/字段/含义描述清晰完整；
实时监控录入表的变更信息，如有变更及时提醒与更新；
导入数仓离线任务，自动拆分子任务，分析子任务的源字段与目标字段，人工录入子任务、源字段及目标字段的描述；
人工抽取任务中关键或通用口径并进行标记描述，自动分析出所有任务中的相关口径逻辑；
2.用户信息采集项目
沟通与确定设备信息及埋点信息的内容与格式;
完成设备信息、重要数据表信息及重要日志的实时接入与存储工作；
完成用户行为信息的实时接入、存储与统计计算工作（依App进度待定）;
实现基础的可配置的实时数据计算功能，可支持埋点信息实时统计分析需求；
3.报表精简项目
待定

## Slide 7
1 Q3
1.元数据管理项目
根据任务、子任务、源字段、目标字段、关键口径与通用口径，实现血缘关系管理功能；
在线编辑、审核与发布离线任务，根据血缘关系辅助管理依赖与影响，记录所有操作信息；
完善离线任务监控与重试功能，最大限度改善现有大队长机制；
提供数仓需求管理模块，管理并记录数仓的长期与临时需求；
2.用户信息采集项目
支持用户行为信息统计计算需求;
提供整合了设备信息、用户行为信息、进件信息、三方信息、征信等信息的基础宽表；
基于基础宽表，让用户可以灵活配置需要的字段及导出方式，可以通过配置完成统计计算；
基于基础宽表，让用户可以在线使用SQL进行分析查询；
3.报表精简项目
待定